
附件
2019年度项目支出绩效自评表
	  项目名称
	金榜路（玉东大道至教育东路）道路工程
	项目编码
	2017-450960-48-01-034259

	项目实施单位
	玉林市玉东新区城市管理监督局
	主管部门
	玉东新区管理委员会

	资金总额
	    资金来源
	    金额（万元）

	
	合计
	2251

	
	    其中：一般公共预算拨款
	其中：中央
	0

	
	
	    自治区
	0

	
	    政府性基金
	
	2251

	
	    其他资金
	
	0

	项目概况（包
	全长为651.704米，宽为40米，双向4车道，设计速度50km/h，属于城市次干路。主要施工内容为道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力电信工程、市政公用设施工程及绿化工程。

	项目起始时间
	2018年1月1日
	    项目终止时间  2019年12月31日

	项目实施进度
	已竣工

	年度绩效目标
	支付完工程余款

	  自评得分（满分100分）
	88
	预算执行率% (10分)
	7

	项目绩效目标

衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	实际完

成值
	未完成

的原因
	指标得分

	
	
	产出数量
	支付完工程余款

	154万
	110.54万
	项目还在保修期，无法支付
	7

	
	产出指标(50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别20分、10

分、10分、10

分）
	
	金榜路道路长度

	约651米


	已完成


	
	10

	
	
	产出质量
	建设景观改造符合国家建设标准
	符合
	100%
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	产出时效
	完工及时率

	2019年12月31日前
	已完成
	
	4

	
	
	
	资金支付率
	100%
	71.78%
	项目还在保修期，无法支付
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	产出成本
	金榜路（玉东大道至教育东路）道路工程

	154万元
	110.54万
	已向财政局申请还未支付
	4

	
	
	
	资金使用率
	100%
	71.78%
	
	4

	
	效果指标

(30分)
	经济效益
	推动玉东新区经济发展
	推动玉东新区经济发展
	已完成
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
	改善人们出行环境，推动玉东新区城市发展进程
	改善人们出行环境，推动玉东新区城市发展进程
	已完成
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
	改善玉东市容市貌，净化空气，提升城市质量
	改善玉东市容市貌，净化空气，提升城市质量
	已完成
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影
	提升城市质量，改善玉东的市容市貌
	提升城市质量，改善玉东的市容市貌
	已完成
	
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会公众或服

务对象满意度
	群众
	满意度
	≥90%
	已完成
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(10分)
	
	
	
	
	
	9


PAGE  
- 2 -

