附件1

2020年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 玉林万达广场10kV线路工程项目一期（镇忠变电站至万达广场段） |  | 项目编码 | 2017-450960-65-01-039316 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉林市玉东新区科技和工业局 |  | 主管部门 | 玉东新区管理委员会 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 150 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  | 0 |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  | 150 |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |
| 项目概况（包 | 为了服务招商引资企业，解决玉林万达广场项目建设运营用电问题。由我局负责玉林万达广场项目（镇忠变电站至万达广场段）建设电力线路和电力设施建设。玉林万达广场用电需求为14400kVA,该供电方案为双电源供电，开闭所位于玉林万达广场地块西侧，分别从旺瑶变电站、镇忠变电站各接驳一组高压电缆。电缆路径走向分别为：旺瑶变电站-二环东路西侧-胜利路北侧-金玉路西侧-玉林万达广场地块,此段路径长度约2.675公里；镇忠变电站-金鞍路北侧-金港路西侧-银丰桥西侧人行道-江滨路-广场东路西侧-胜利路北侧-金玉路西侧-玉林万达广场地块，此段路径长度约2.95公里；拟建线路全长约5.625公里。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2017年8月 |  | 项目终止时间 2019年12月 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 | 本项目已竣工 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 在2020年底完成年初申报工程尾款支付 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 93 |  | 预算执行率% (10分) |  | 8 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 迁移电缆长度 | 5.625千米 | 5.625 | 已完成 | 10 |
|  |  |  | 新建电缆井 | 28个 | 28个 | 已完成 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 合同款项支付 | 符合合同要求支付 | 已完成 | 已完成 | 8 |
|  |  | 产出时效 | 完成时间及完成率 | 2020年12月前 | 已完成 |  | 8 |
|  |  |  | 资金支付率 | 按合同约定支付 | 已完成 | 8 |  |
|  |  | 产出成本 | 资金使用率 | 100% | 100% |  | 9 |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 有效推动玉东新区经济发展 | 有效推动玉东新区经济发展 |  |  | 8 |
|  |  | 社会效益 | 完善玉东新区基础设施的建设 | 提高供电能力和供电可靠性 |  |  | 8 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 | 利于玉东新区经济持续发展 | 帮助解决万达广场用电问题，推动经济发展 |  |  | 8 |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 | 群众 | 满意度 | ≥95% |  |  | 8 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |