附件1

2020年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 玉林经济开发区纵六路10kV线路迁移改造工程 |  | 项目编码 | 2020-450960-44-01-019322 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉林市玉东新区科技和工业局 |  | 主管部门 | 玉东新区管理委员会 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 149 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  | 0 |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  | 149 |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |
| 项目概况（包 | 本项目主要对纵六路西侧（胜利路北侧、横三路南侧）地块内的10kV线路进行迁移，改造起点为10号，终点为线路跨横三路段，改造段路径沿纵六路西侧人行道、横三路北侧人行道走线。改造迁移线路路径长度约2.1km。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2020年6月 |  | 项目终止时间 2021年5月 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 | 本项目已完成项目前期工作 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 在2020年底完成项目前期工作 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 85 |  | 预算执行率% (10分) |  | 7 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 迁移电缆长度 | 2.1千米 | 完成项目立项、可研、设计、勘察等前期工作 | 由于未取得玉林供电局动迁批复，因此施工单位未能进场施工 | 17 |
|  |  | 产出质量 | 符合设计图纸要求 | 通过验收，合格率100% | 完成项目前期工作 |  | 8 |
|  |  | 产出时效 | 完成时间及完成率 | 2020年12月前 | 已完成 |  | 8 |
|  |  |  | 资金支付率 | 按合同约定支付 | 0前期费用正在走审批流程 | 5 |  |
|  |  | 产出成本 | 设计费 | 15.8850万 | 0 | 正在走流程 | 5 |
|  |  |  | 建安费 | 706万 | 0 | 未开工建设 | 4 |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 有效推动玉东新区经济发展 | 有效推动玉东新区经济发展 |  | 未开工建设 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 解决电力线路占用企业地块，影响企业项目建设 | 完成高压线路迁移 |  | 未开工建设 | 4 5 |
|  |  | 生态效益 | 提升纵六路周边环境 | 提升纵六路周边环境 | 未开工建设 | 4 |  |
|  |  | 可持续影 | 利于玉东新区经济持续发展 | 帮助解决影响企业厂房建设问题，推动经济发展 |  | 未开工建设 | 5 |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 | 群众 | 满意度 | ≥90% |  |  | 8 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |