附件1

2020年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 玉东新区春茂幸福里建设项目10kV线路迁移工程 |  | 项目编码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉林市玉东新区科技和工业局 |  | 主管部门 | 玉东新区管理委员会 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 56 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  | 0 |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  | 56 |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |
| 项目概况（包 | 将“春茂幸福里”项目场地内影响施工安全的电杆迁移。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2015年8月 |  | 项目终止时间 2019年12月 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 | 本项目已竣工 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 在2020年底完成年初申报工程尾款支付 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 88 |  | 预算执行率% (10分) |  | 8 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 智能负荷分解开关 | 1套 | 1套 |  | 8 |
|  |  |  | 开闭所 | 1 | 1台 |  | 8 |
|  |  | 产出质量 | 合同款项支付 | 符合合同要求支付 | 已完成 |  | 5 |
|  |  | 产出时效 | 完成时间及完成率 | 2019年12月前 | 已完成 |  | 5 |
|  |  |  | 资金支付率 | 按合同约定支付 |  | 8 |  |
|  |  | 产出成本 | 资金使用率 | 100% | 100% |  | 9 |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 有效推动玉东新区经济发展 | 有效推动玉东新区经济发展 |  |  | 8 |
|  |  | 社会效益 | 完善玉东新区基础设施的建设 | 提高供电能力和供电可靠性 |  |  | 8 |
|  |  | 生态效益 | 提升楼盘周边的环境，美化市容市貌 | 提升楼盘周边的环境，美化市容市貌 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影 | 利于玉东新区经济持续发展 | 推动经济发展 |  |  | 8 |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 | 群众 | 满意度 | ≥90% |  |  | 8 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |