附件1

2020年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 玉林市城北水厂至燕京啤酒（玉林）有限公司供水管道工程 |  | 项目编码 | 无(当时没有申请项目编码） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉林市玉东新区科技和工业局 |  | 主管部门 | 玉东新区管理委员会 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 85 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  | 0 |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  | 85 |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |
| 项目概况（包 | 由于燕京啤酒公司生产的啤酒对水质要求比较高，原生产用水为苏烟水库水，现市政自来水管网的苏烟水库水与郁江水混合后，水质硬度偏高，影响啤酒产品质量。为提高营商环境，解决燕京啤酒（玉林）有限公司生产用水问题，铺设一条DN600自来水专管给明旺食品有限公司使用,全长约5602米。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2015年5月 |  | 项目终止时间 2019年12月 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 | 本项目已竣工 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 在2020年底完成年初申报工程尾款支付 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 87 |  | 预算执行率% (10分) |  | 8 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 建设球墨铸铁管 | 4.750千米 | 4.750km |  | 8 |
|  |  |  | 焊接钢管 | 852m | 852m |  | 8 |
|  |  | 产出质量 | 符合设计图纸要求 | 通过竣工验收，合格率达到100% | 已完成 |  | 4 |
|  |  |  | 质保期 | 质保期内无质量问题 | 质量合格 |  | 4 |
|  |  | 产出时效 | 资金到位率 | 85万元 | 0万元 | 施工单位不配合组织竣工验收 | 5 |
|  |  |  | 资金支付率 | 按合同约定支付 | 已完成 | 8 |  |
|  |  | 产出成本 | 资金使用率 | 100% | 0 | 施工单位不配合组织竣工验收 | 4 |
|  |  |  | 安费;990万 | 按合同约定支付 | 已完成支付 |  | 4 |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 有效推动玉东新区经济发展 | 有效推动玉东新区经济发展 |  |  | 7 |
|  |  | 社会效益 | 完善玉东新区基础设施的建设 | 解决燕京啤酒公司用水问题 | 解决燕京啤酒公司用水问题 |  | 6 |
|  |  | 生态效益 | 提升道路环境，美化环境 | 提升道路环境，美化环境 | 已完成 |  | 5 |
|  |  | 可持续影 | 利于玉东新区经济持续发展 | 解决燕京啤酒公司用水问题，推动经济发展 | 促进企业成长，推动经济发展 |  | 7 |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 | 群众 | 满意度 | ≥90% |  |  | 9 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |