附件1

2020年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 玉林福达文化旅游科技体验园10kV线路工程 |  | 项目编码 | 无(当时没有申请项目编码） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉林市玉东新区科技和工业局 |  | 主管部门 | 玉东新区管理委员会 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 174 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  | 0 |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  | 174 |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |
| 项目概况（包 | 玉林福达文化旅游科技体验园位于玉林市二环东路与江滨东路交叉口东侧，占地面积630亩，项目总投资18亿元。由于福达公司地块外无外电力线路供该项目使用，需建设专用线路。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2017年2月 |  | 项目终止时间 2019年12月 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 | 本项目已竣工 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 在2020年底完成年初申报工程尾款支付 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 99 |  | 预算执行率% (10分) |  | 5 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 新建电缆长度 | 6.870千米 | 6.870 |  | 9 |
|  |  |  | 高压配电房 | 2间 | 2间 |  | 9 |
|  |  | 产出质量 | 符合设计图纸要求 | 通过竣工验收，合格率达到100% | 已完成 |  | 8 |
|  |  |  | 质保期 | 质保期内无质量问题 | 质量合格 |  | 8 |
|  |  | 产出时效 | 资金到位率 | 94.523335万元 | 94.52335万元 |  | 8 |
|  |  |  | 资金支付率 | 按合同约定支付 | 已完成 | 8 |  |
|  |  | 产出成本 | 资金使用率 | 100% | 100% |  | 4 |
|  |  |  | 安费;1105万 | 按合同约定支付 | 已完成支付 |  | 4 |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 有效推动玉东新区经济发展 | 有效推动玉东新区经济发展 |  |  | 7 |
|  |  | 社会效益 | 完善玉东新区基础设施的建设 | 提高供电能力和供电可靠性 | 新建10kV电源线路，高压配电房2间 |  | 7 |
|  |  | 生态效益 | 提升福达公司地块周边环境 | 提升福达公司地块周边环境 | 已完成 |  | 6 |
|  |  | 可持续影 | 利于玉东新区经济持续发展 | 帮助解决福达公司地块用电问题，推动经济发展 | 促进企业成长，推动经济发展 |  | 8 |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 | 群众 | 满意度 | ≥90% |  |  | 8 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |