2021年度区直预算项目绩效评价报告

—广西重点独流入海河流南流江防洪治理工程  玉容公路茂林桥--马鞍山段

一、2021年项目基本情况

（一）广西重点独流入海河流南流江防洪治理工程（玉容公路茂林桥--马鞍山段）工程主要任务为防洪排涝，通过建设南流江玉容公路茂林桥一马鞍山段防洪堤，使规划城区免受洪水及内涝灾害威胁。工程防洪标准采用20年一遇洪水标准。治理河道长度6.7公里，新建防洪堤总长为10.626公里，新建护岸总长为1.79公里，设置防洪排涝闸10座、沿堤建设灌溉涵(管)、上下堤连接道路、步级等附属建筑物。抵御洪涝灾害，保护河流沿岸人民生命财产安全，保证正常的生产活动，促进区域经济发展，改善周边生态环境和保证人民身体健康。

（二）项目资金使用情况

资金使用严格按照上级文件的有关规定执行。广西重点独流入海河流南流江防洪治理工程（玉容公路茂林桥--马鞍山段）2021年资金已拨付1780.5万元。已完成指标值的89%，余款财政未拨付。

- 自评得分

- 自评得分90分。