2021年度区直预算项目绩效评价报告

—江河湖库管理范围划定经费

一、2021年项目基本情况

（一）玉东新区江河湖库管理范围划定经费主要用于对我区流域面积50㎞²以下的河流以及7座小（二）型水库工程划定管理范围。

二、项目组织实施情况

（一）玉东新区江河湖库管理范围划定经费主要用于50km2以下2条河流（鹿潘江、耀垌江），河流总长约24.6km，7座小

（二）型水库（盆塘水库、石基塘水库、新塘水库、禾发塘水库、大路冲水库、大山塘水库、长冲水库），已完成工程划定管理范围。

三、项目资金使用及管理情况

资金使用严格按照上级文件的有关规定执行。玉东新区江河湖库管理范围划定经费100万元，财政未拨付。

- 自评得分

- 自评得分90分。