附件4

部门整体支出绩效评价自评报告

（2021年度）

单位名称（公章） ：玉林市玉东新区征地事务中心

主管部门 ：玉林市玉东新区管理委员会

评价类型： 事前评价□   事中评价□  事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评□

财政部门组织评价□

一、部门概况

贯彻落实征地拆迁相关法律，法规，政策；协助市国土资源局制订征地拆迁补偿安置政策及行业规范；协助市国土资源局制订征地计划，公布征地相关事宜，组织征地听证，办理征地拆迁及征地拆迁补偿安置相关报批业务。

二、预决算编制组织方面

（一）年度部门预算支出情况

2021年部门预算收入102229.53万元，其中（1）一般预算拨款收入8122.84万元（2）政府性基金收入94106.69万元。

（二）预算编制情况。严格按照区部门预算编制通知和有关要求，按时完成2021年预算编制工作。在财政部门年初部门预算复核后，及时在部门预算管理系统中报送预算方案。预算编制准确，基本信息及项目基础资料详实准确，全年区委区政府安排的重点工作资料详实。绩效目标编制完整、合理，通过了财政部门审核。

三、预算执行及管理情况。

（一）预算执行情况。2021年我中心按照年初部门预算安排，结合我中心实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支。

（二）决算编制情况。2021年部门决算编制及年末结余结转都是严格按照区财政局的要求认真完成，决算编制全面、准确、科学。

（三）单位财务管理情况。我中心按照财务法规相关规定，建立了财务管理制度，严格把控每一笔款支出的审批，按照预算开支，填制凭证真实准确，登记会计账簿、编制财务会计报表，按照规定保管会计档案。

（四）资产管理情况。建立资产管理制度，购买固定资产需走审批流程手续，新增的资产严格录入资产管理信息系统，与固定资产账务一致，表表一致。

四、预算单位履职及效益情况。

（一）预算单位职责履行

2021年累计征收土地约1696亩，拆迁房屋约69户，办理特殊青苗补偿约1008户，地上附着物约237户，迁移坟山约520穴，。充分发挥土地资源发展，保障城市发展中的作用。

（二）预算单位履职效益

资金使用达到了预期效果，绩效明显。主动联系对接项目，积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。通过耐心细致地做工作，较好地推动了我区地拆迁工作。

五、存在的主要问题

（一）征拆资金缺口大。我区政府债务负担沉重，今年土地出让不理想，购买土地报批指标的资金不足，同时征地补偿款没能及时拨付，影响了项目征地拆迁工作的推进。          （二）安置区建设缓慢。因安置工作未落实，影响了全区征地拆迁工作的推进。

（三）征地拆迁遗留问题众多且复杂。我区征地拆迁的历史遗留问题涉及的项目多、范围广，原工作组留存下来的依据不充足，地块原状已改变，各处遗工作组在核对补偿上困难重重，推进缓慢。群众要求解决历史遗留问题后才愿意配合征地工作，导致当前的征地工作推进比较困难。

六、下一步改进的措施

（一）聚焦重点统筹全局，稳步推进项目征拆工作。

（二）加快安置区建设工作，破解征拆瓶颈问题。

（三）加强征拆工作人员的业务培训，严明工作纪律。开展培训班组织征拆人员积极学习相关征地拆迁政策、法律法规，不断提高队伍的业务水平。通过以老带新的方式，在工作实践中不断培养新人，努力打造一支业务水平高、作风扎实、纪律严明的征拆队伍。

玉林市玉东新区征地事务中心

2022年6月6日