2021年征地拆迁补偿项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1.项目立项背景。

我办单位职能贯彻落实征地拆迁相关法律，法规，政策；协助市国土资源局制订征地拆迁补偿安置政策及行业规范；协助市国土资源局制订征地计划，公布征地相关事宜，组织征地听证，办理征地拆迁及征地拆迁补偿安置相关报批业务。

2.资金用途及目的。

负责玉东新区全面征地拆迁工作，改善投资环境，为项目建设提供用地保障，增加财政收入，加快经济社会发展。（二）项目资金管理使用情况。

1.项目资金安排落实、总投入等情况。

2021年度财政项目资金支出98599.32万元，用于征地拆迁工作补偿款。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

累计征收土地约1696亩，拆迁房屋约69户，办理特殊青苗补偿约1030户，地上附着物约238户，迁移坟山约520穴。

3.项目资金管理情况。

项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定执行。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

征地拆迁费主要用于征地拆迁补偿方面支出。2021年度预算安排98599.32万元全部用于征地拆迁补偿费支出。

我单位制订了财务管理制度，在制度里包含了专项资金管理制度，资金使用严格按照管理制度执行。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

严格按照财务制度的规定，合规使用，专款专用。

（四）项目组织管理情况。

采取定期和不定期相结合的方式开展项目工作督查。一年来，对重点项目征拆进度情况等多次开展专项督查，督查结果与单位年度绩效考核挂钩，进一步增强了项目的紧迫感和责任感，确保了征地补偿工作乘势而上，强力推进。

二、项目评价工作开展情况

全年认真完成我区征地拆迁目标任务，依法依规完成各项征地拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动我市经济又好又快发展，全力化解征地拆迁过程中的不稳定因素，促进社会和谐稳定。

三、项目绩效情况

资金使用达到了预期效果，绩效明显。主动联系对接项目，积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。通过耐心细致地做工作，较好地推动了项目的征拆。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

（一）征拆资金缺口大。我区政府债务负担沉重，今年土地出让不理想，购买土地报批指标的资金不足，同时征地补偿款没能及时拨付，影响了项目征地拆迁工作的推进。          （二）安置区建设缓慢。因安置工作未落实，影响了全区征地拆迁工作的推进。

（三）征地拆迁遗留问题众多且复杂。我区征地拆迁的历史遗留问题涉及的项目多、范围广，原工作组留存下来的依据不充足，地块原状已改变，各处遗工作组在核对补偿上困难重重，推进缓慢。群众要求解决历史遗留问题后才愿意配合征地工作，导致当前的征地工作推进比较困难。

五、下一步改进的措施

（一）聚焦重点统筹全局，稳步推进项目征拆工作。

（二）加快安置区建设工作，破解征拆瓶颈问题。

（三）加强征拆工作人员的业务培训，严明工作纪律。开展培训班组织征拆人员积极学习相关征地拆迁政策、法律法规，不断提高队伍的业务水平。通过以老带新的方式，在工作实践中不断培养新人，努力打造一支业务水平高、作风扎实、纪律严明的征拆队伍。

玉东新区征地事务中心

2022年6月6日