2021年度玉林市玉东新区村级电子政务外网预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1．项目立项背景。

按照《数字广西建设领导小组办公室关于印发广西政务数据“聚通用”实施细则（试行）的通知》（桂数广办发〔2019〕13号）、《玉林市政务数据资源管理与应用改革实施方案的通知》（玉数字办发〔2020〕12号）等文件精神，要求加快建成自治区、市、县、乡、村五级全覆盖电子政务外网网络。

电子政务外网是基于互联网架构采用了特定安全设施的政府专网,主要用于运行政务部门之间的信息共享和交换业务、政务部门面向社会的专业性服务业务。我区的电子外网向上联接玉林市电子政务外网，向下联接至茂林镇、社区（村），横向联接到区各政务部门，是自治区政务外网的重要环节。建设电子政务外网网络是整合资源、实现信息资源共享的重要举措。

2．资金用途及目的。

按照广西电子政务外网总体规划，在充分利用自治区和玉林市级现有电子政务资源的基础上，通过升级玉东新区电子政务外网网络支撑平台、安全支撑平台、运维支撑平台、安全防护体系、相关标准规范制度、机房环境等，为玉东新区各委办局等单位及村级/社区之间建立公共信息传输通道，为各级政务部门及玉东新区村级/社区实现互联互通、数据传输、资源共享、业务协同提供网络支撑环境，全面提高玉东新区电子政务水平。（二）项目资金管理使用情况。

1．项目资金安排落实情况。

项目资金通过2020年上报到2021预算项目中，由玉东新区财政预算内资金安排，计划总投资97.6万元。主要用于根据自治区和市大数据政务和发展局对电子政务外网建设要求,实现了省、市、县、乡镇、村的五级互联联通，本项目实现玉东新区辖区的22个行政村、社区全部接入政务外网，每个行政村、社区接入带宽100M；玉东新区辖区的22个行政村、社区现有的综合布线整理、规范化并增加相应的网络机柜方便后续整体维护；继续完成茂林镇政府集中区域的单位接入，主要是在原有基础上增加网络布线系统和楼宇光纤等。

2．项目资金实际使用情况。

玉东新区村级电子政务外网建设项目2021年实际总投资69.2万元。其中，投入288600元用于采购设备耗材，投入192560元用于技术和集成服务费，投入210840元用于电子政务外网线路一年的费用。

- 项目资金管理情况

- 经与中标方协商决定，该项目按照符合自治区电子政务外网建设要求完成建设，并经过试运行、最终验收后，由我方一次性由银行对公账户拨付给中标方。

4．项目资金支出及拨付合规性情况。

2021年虽然已完成建设并投入使用，但因财政支出困难问题，暂无拨付有任何项目资金给建设方。

- 年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

- 参照2020年玉东新区电子政务外网改造的基础上对绩效目标进行合理有效的设定。

（四）项目组织管理情况。

1．项目组织管理情况

项目管理方为玉东新区政务服务中心，中国电信股份有限公司玉林分公司承担村级电子政务外网建设。2021年10月项目进行验收：2021年6月18日由中国电信股份有限公司玉林分公司中标，中标价为69.2万元。2021年7月12日签订合同书；2021年7月15日正式开工；2021年8月完成线路试运行工作；2021年10月14日通过最终验收。二、项目评价工作开展情况

经邀请玉林市政务服务和大数据发展局相关技术工程师开展项目最终验收，项目建设对照投标合同，已达到原来的建设目标。对照评价为优

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

根据项目最终验收结果，年初设定绩效的各项指标均达标，并处于优秀水准。

- （二）总体自我评价

通过电子政务外网网络建设，统一了玉东新区各单位的互联网出口业务，并很好的完成了自治区要求实现省、市、县、乡镇、村的五级网络互联互通的任务。

四、主要经验做法

建设电子政务外网网络是整合资源、实现信息资源共享的重要举措。我区电子政务存在部门间信息共享和业务协同程度低、条块分割、纵强横弱等问题，必须下大气力对现有系统填平补齐，而不是大规模新建或更新系统。这就需要建设开放、安全、统一的基础政务网络，从而消除信息孤岛，实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。通过外网网络建设，统一了玉东新区各单位的互联网出口业务，这为我区各部门节省一笔不菲的互联网业务费用。同时，通过外网网络，还可以规范工作人员的上网行为。五、工作改进建议

继续深入扩大横向联接网络，做到100%全部门横向接入，打好优化营商环境基础。