玉林市玉东新区综治和信访局

2021年度预算项目绩效自评报告

（公共安全视频监控建设二期项目）

**一、项目基本情况**

**（一）项目立项情况。**为全力做好公共安全“最后一公里”，据玉林市委政法委要求，我区需自筹资金约598万元，用于公共安全视频监控建设二期项目，扩大监控覆盖面，达到辖区覆盖面达98％。

**（二）项目资金管理使用情况。**我区本级自筹资金占项目总额100％，均按资金内部控制有关制度规范管理。我区与承建商中国移动通信集团玉林分公司商定，签订合同后支付合同总额的10％购置设备，但因本级资金问题，截止至2021年12月31日未能拨付成功。

**（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。**我局2021年财务项目绩效指标设定标准包括款项拨付进度，及项目所涉效益两大方面。

**（四）项目组织管理情况。**我局由局长陈家灿担任项目主要负责人，由副局长苏庆章、办公室主任陈夏浠担任项目监督及验收工作，目前该项目仅完成第一阶段，即项目所有设备已经双方代表反复确认后验收成功。

**二、项目评价工作开展情况**

我局由局长陈家灿、副局长苏庆章、办公室主任陈夏浠，及卢运杰、曹卫祥等同志组成项目评价小组，对我局绩效项目开展讨论评价工作。

**三、项目绩效情况**

因本级资金能力不足，拨付进度客观上未能达标，但经我局与中国移动通信集团玉林分公司协商，该项目仍在正常建设中，社会效益、可持续发展效益、服务对象评价均达到预期标准，我区群众安全感和满意度在全市2021年度县（市、区）中排名第2。

**四、主要经验做法、存在的问题**

经过一年调研及探索，我局将全力维护社会稳定，集中排查各类重点人、重点群体，确保不发生重大事件及群体性事件，为辖区提供良好的经济发展基础，从侧面促进辖区经济快速发展，力求公共安全视频监控（二期）项目于2022年全面竣工。

玉林市玉东新区综治和信访局

2023年2月21日