茂林镇2021年度预算一事一议项目绩效

自评报告

一、项目的基本情况

- （一）项目立项情况

1.项目立项背景：

根据玉林市财政局《关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知》（玉市财基〔2020〕12号）文件精神，为做好我去2021年村级公益事业财政奖补工作，推进乡村振兴建设，以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和自治区党委政府有关实施乡村振兴战略、美丽乡村建设等一系列部署和要求为统领，以服务居民群众为宗旨，以实现社区规范化建设为目标，以推进社区减负增效为重点，按照科学规划、试点先行、重点突破、逐步铺开的工作思路，进一步强化社区管理服务功能，夯实基层群众自治基础，不断提升社区服务质量和水平，不断提高居民群众满意度和幸福感，为建设和谐美丽新玉林奠定坚实基础。”

2.资金用途及目的：

资金全部用于拨付茂林镇各社区农村公益事业建设财政奖补经费，以及完成38个村级公益事业项目建设；

目的：按照项目进度拨付剩余工程款。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况：

截至2021年12月底已全部竣工完成验收，并按项目建设进度全部安排落实资金，其中包括群众自筹资金和申请财政奖补资金。

- 2.项目资金实际使用情况：

项目资金主要用于以下项目：共有38个项目，其中道路硬化30个，文化广场硬化5个，水渠2个。具体如下：

- 修建道路的社区有：茂林社区2个、金谷社区5个、泉西社区2个、陂耀社区1个、陂石2个、新寨社区4个、鹿峰社区4个、鹿潘社区1个、沙井社区1个、山电社区3个、车垌1个、湘汉社区1个、长望社区5个。

- 修建文化广场的社区有：茂林社区1个、泉西社区2个，山电社区1个、湘汉1个。

- 修建水渠的社区有：鹿塘社区1个，车垌社区1个。

3.项目资金管理及支出情况：

严格执行项目资金管理制度、办法，项目资金专款专用，我镇根据当前项目建设进度向玉东新区管理委员会办公室申请项目经费，经审核后，依据区管委批复精神及资金拨付程序，拨付建设经费。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

1.产出指标

（1）数量指标：村内道路修建30个，建设文化广场5个。

（2）质量指标：符合验收标准达到100%，设施正常运转达到100%，项目正常投入使用达到100%。

（3）时效指标：完成时间为2021年12月；完成率达到100%，资金到位率达到100%。

（4）成本指标：投入资金61万元，资金使用率达到100%。

2.效益指标

（1）社会效益：全面助推乡村振兴和实施乡村建设为引领，增强农村公益事业财政奖补工作的系统性、整体性和协同性。

（2）生态效益指标：不断优化农村生产生活生态空间，持续推进基础设施建设和改善村容村貌，推动村级公共服务能力提升。

（3）可持续影响指标：通过农村公益事业工作，人居环境改善，乡村风貌提升、乡村文化传承弘扬，人民安居乐业，幸福指数提高。

3.服务对象满意度指标:满意度≥98%。

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况

我镇高度重视，主要领导亲自部署，分管领导主抓落实，组织专门的业务人员人员跟进项目和资金的落实，并依照计划进度组织做好项目的规划设计、招投标、施工、竣工验收、资金等管理工作。

2.项目管理情况

对项目资金实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付使用。强化监管，落实专人定期或不定期到工程现场对项目建设情况进行检查和监督，及时协调困难和问题，保证建设质量，确保项目建设顺利进行。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建情况

根据项目资金投入落实情况、项目审核情况、项目效益、群众满意度情况来评价。

（二）评价组织实施

按照既定的绩效目标，组织人员对项目完成情况进行评价，结合年度项目资金落实实际情况，并查阅项目材料，对各项指标进行评分。

三、项目绩效情况

- 2021年我镇纳入农村公益事业建设财政奖补实施的38个项目受益群众达约1.6万人。根据服务对象满意度调查情况，项目村的农民实际满意度为100%，项目村的村干部实际满意度为100%。从满意度调查结果来看，受益群众对项目建设的效益是认可的。同时提高了社区居民精神生活，增强社区居民的归属感和向心力以及塑造良好的人文氛围，维系社区良好的人际关系、提高生活环境空间质量。

四、存在问题

- 1.组织协调难。少数村民由于顾及个人利益，全局观念淡薄，当集体利益与个人利益、长远利益与当前利益发生冲突时，协调难度大，比如：道路硬化扩大需占用到个人土地时尤为突出。

- 2.路灯协调难。申报前，社区及各村队长没能根据道路实际情况申报路灯数量；施工中，施工方没能及时与社区、政府沟通，出现安装路灯过疏，安装地点不符合路灯安装要求。

- 3.申报材料不规范。上报政府项目名称与材料名称不一致；道路修建中出现纠纷导致长度不能按实际上报长度完成；日期没能根据实际开工填写。

- 五、工作改进建议

- 1.在政策宣传上下功夫。提高干部和群众对农村公益事业财政奖补重要性的认识，提高干部和群众的公益意识，有效促进农村公益事业财政奖补规范有序开展。

- 2.在人员培训上下功夫。农村公益事业财政奖补项目推动的关键在于村级，村里的工作人员在项目规划、实施方面有决定性作用，村上工作人员对政策理解、把握水平只有通过培训学习来逐步提高。

3.在材料规范上下功夫。申报前，分项目申报，严格审核项目内容；施工中准确上报项目、资金进度；完工后实地勘察严格按照标准验收，完善申报材料。