茂林镇人民政府2021年乡村振兴工作经费

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景：

根据《玉林市开展社区规范化建设示范点创建活动实施方案》（办发[2014]37号）中“为进一步贯彻落实自治区《关于加强城市社区建设创新社区管理服务的意见》（桂办发〔2013〕16号）和市委、市政府《关于加强新形势下城乡社区建设的实施意见》（玉办发〔2013〕39号）精神，切实做好新时期社区规范化建设工作，不断提升社区管理服务水平，经研究决定，在玉州区、福绵区、玉东新区开展社区规范化建设示范点”创建活动，取得经验后逐步铺开。”与“认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记相关重要讲话精神，以服务居民群众为宗旨，以实现社区规范化建设为目标，以推进社区减负增效为重点，按照科学规划、试点先行、重点突破、逐步铺开的工作思路，进一步强化社区管理服务功能，夯实基层群众自治基础，不断提升社区服务质量和水平，不断提高居民群众满意度和幸福感，为建设和谐美丽新玉林奠定坚实基础。”

2.资金用途及目的：

资金用途：资金全部用于拨付茂林镇各社区公共服务中心工程经费，以及各社区公共服务中心基础装饰与文化建设项目、配套设施工程经费；

目的：按照项目进度拨付剩余工程款。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况：

年初项目资金总额56.0095万元（一般预算拨款），已安排落实项目资金拨付44.4633万元。

2.项目资金实际使用情况：

项目资金主要用于以下7个项目：

（1）茂林镇社区规范化功能室改造工程；

（2）茂林镇陂石榕楼泉西公共服务中心基础装饰建设与文化建设项目；

（3）茂林镇和睦社区公共服务中心改造工程、石棠社区居民委员会大楼配套工程、鹿潘社区公共服务中心室外配套工程；

（4）茂林社区服务中心基础装饰与文化建设项目工程；

（5）茂林镇茂林社区公共服务中心工程；

（6）茂林镇大芦社区公共服务中心基础装饰与文化建设项目；

（7）茂林镇茂林社区公共服务中心配套设施工程。

3.项目资金管理及支出情况：

严格执行项目资金管理制度、办法，项目资金专款专用，项目业主根据工程进度情况提出拨款申请，我镇根据提交的申请材料向玉东新区管理委员会办公室打经费请示，经审核后，依据区管委批复精神及资金拨付程序，拨付工程进度款。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

1.产出指标

（1）数量指标：拨项目工程款项≥5个。

（2）质量指标：符合验收标准并正常投入使用达到100%。

（3）时效指标：完成时间为2019年12月；资金到位率达到100%。

（4）成本指标：拨付项目经费56.0095万元。

2.效益指标

（1）社会效益：提高全民文化素质、提升城市品味、增强社区居民的归属感和向心力以及塑造良好的人文氛围等。

（2）可持续影响指标：提高社区居民精神生活、维系社区良好的人际关系、提高生活环境空间质量。

3.服务对象满意度指标:社区群众对社区规范化建设，服务群众的满意度≥95%。

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况

我镇高度重视，主要领导亲自部署，分管领导主抓落实，组织专门的业务人员人员跟进项目和资金的落实，并依照计划进度组织做好项目的规划设计、招投标、施工、竣工验收、资金等管理工作。

2.项目管理情况

对项目资金实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付使用。强化监管，落实专人定期或不定期到工程现场对项目建设情况进行检查和监督，及时协调困难和问题，保证工程质量，确保项目建设顺利进行。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建情况

根据项目资金投入落实情况、项目审核情况、项目效益、群众满意度情况来评价。

（二）评价组织实施

按照既定的绩效目标，组织人员对项目完成情况进行评价，结合年度项目资金落实实际情况，并查阅项目材料，对各项指标进行评分。

三、项目绩效情况

在各社区建设了公共服务中心工程、配套设施工程、基础装饰与文化建设工程。各社区公共服务中心均已完成改造，并根据项目进度拨付完成所有符合条件的工程款项，顺利推进项目建设完成。加强基础设施建设，将各部门资源整合，增强社区服务功能，完善信息服务平台，健全运行机制，加强干部队伍建设，努力建设新型规范化社区，提升社区管理和服务水平，提高社区居民精神生活，增强社区居民的归属感和向心力以及塑造良好的人文氛围，维系社区良好的人际关系、提高生活环境空间质量。

四、存在问题

项目审核流程耗时较长，导致部分工程内容在现场勘查时找不到施工依据，项目结算核减金额较多，与施工方未达成一致意见，影响后续进度。

五、工作改进建议

加快项目资金拨付进度，提高项目经费使用效率，建立长效管理机制，加强监管，妥善保存项目建设过程中的各项材料，加强与施工方沟通协调，争取解决难题，以便做好后续审核及拨付工程款的工作。