附件1

2021年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 中医药健康产业园云香路工程两个项目经费 |  | 项目编码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 广西玉林健康产业发展投资有限公司 |  | 主管部门 | 玉林中医药健康产业园管理委员会 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）17.176528 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 17.176528 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况（包 | 22条道路，分别为纵一路~纵十二路及横一路~横十路，道路宽度有 4、6、8、9、10米，道路全长为 4838.075米。道路工程、给排水工程、动力外管工程、电气电信工程、绿化工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2018年12月 |  | 项目终止时间2020年12月 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 | 项目已竣工验收 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 完成年度计划投资计划 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率% (10分) |  | 100% |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  |  | 产出数量 | 道路总长度 | 4838.075米 | 100% |  | 20 |
|  |  |  | 给排水工程 | 给水管主干管管径为DN100-DN250，全长约1500米。 雨水管全长2125.2米。主干管管径为d600～d1200。 污水管全长1598米。主干管管径为DN300～DN400。 | 100% |  |  |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） |  | 照明工程 | 道路范围内照明设计。 | 100% |  |  |
|  |  | 产出质量 | 道路验收合格 | 道路红线宽6-8m，路面结构总厚度 69cm。（1）道路等级：城市支路； （2）设计速度：20 Km/h； （3）设计标准轴载：BZZ-100； （4）道路横断面形式：全线采用一块板，道路红线宽度为4、6、8、9、10米； （5）抗震设防：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），测区的地震动峰值加速度为0.1g，反应谱特征周期为0.35s。道路工程构造物按7度设防； （6）路面面层类型：水泥混凝土，单项工程竣工验收合格率100%； | 100% |  | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 完成率 | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 资金支付率 | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 产出成本 | 投入资金 | 1000万元 | 已支付100%资金 | / | 10 |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | / | / | / | / | 10 |
|  |  | 社会效益 | 可持续开发、多效益统一及地块的开发效益 | 改善园区基础设施和公共服务设施建设，便于产业园群众和企业生活、发展，服务人口2000人，企业15家及以上。 | 已完成相关工作100% |  | 10 |
|  |  | 生态效益 | / | / | / | / | 10 |
|  |  | 可持续影 | 为园区建设提供基础保障 | 道路完好率100 %，路面结构的设计使用年限：20年。 道路交通饱和年限：15年。 |  |  | 10 |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  | 10 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |