附件2

2021年度市直预算项目绩效评价报告提纲

玉林中医药健康产业园云香大道工程

（项目）

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1．项目立项背景。

玉林中医药健康产业园云香大道工程，云香路工程建设规模包括22条支路组成，分别为纵一路~纵十二路及横一路~横十路，道路宽度有  4、6、8、9、10米，道路全长为 4838.075米。道路工程、给排水工程、动力外管工程、电气电信工程、绿化工程，项目总投资3252.30万元。该项目2021年度安排年度预算资金为17.18万元。

- 资金用途及目的。

深入贯彻落实中央、自治区和玉林市全面实施预算绩效管理部署要求，按照《玉林市市直财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（玉市财办〔2019〕1号）有关规定，完成玉林中医药健康产业园二期控制性详细规划编制，使规划控制指标能够随着园区发展变化而不断调整、充实、完善，以提高规划调控的科学性和可操作性，使园区能够遵循规划控制持续、有序的发展。

（二）项目资金管理使用情况。

1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

项目总投资3252.30万元，工程费用2810.55万元（其中：道路工程1530.23万元，照明工程134.62万元，给排水工程1145.70万元），工程建设其他费用347.52万元，预备费94.22万元。该项目2021年度安排年度预算资金为17.18万元。

- 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

该项目2021年度安排年度预算资金为17.18万元。

- 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

根据专项资金的相关管理规定，采取专款专用、专账核算，建立了项目资金台账和严格的资金审批和拨付程序，确保资金管理的安全可靠。

- 项目资金支出及拨付合规性情况。

为保障财政资金的合理使用，项目单位能够严格按照相关要求进行公开政府采购，2019年1月25日，玉林中医药健康产业园云香路勘察、设计、施工EPC总承包项目经政府采购程序完成招标，确认中标单位为广西瑞宏建设集团有限公司和玉林市城乡规划设计院联合体。中标金额为25967800.00元（其中：勘察216000.00元，设计440000.00元，工程施工25311800.00元）。该项目在保证项目正常运作的前提下，成本控制情况较好，成本投入与项目工作内容匹配程度较好。

- 年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

及时制定项目建设方案，启动云香路项目建设。2020年12月底前，完成项目建设工作，扎实推进我市“十三五”2020年年度基础设施和公共事业设施项目的建设，完成道路工程、给排水工程、电气电信工程、绿化工程及相关附属配套设施,该道路为园区核心区主干道，建成后可确保入园项目落地建设。

（四）项目组织管理情况。

1．项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1）项目招投标情况2019年1月25日，玉林中医药健康产业园云香路勘察、设计、施工EPC总承包项目经政府采购程序完成招标，确认中标单位为广西瑞宏建设集团有限公司和玉林市城乡规划设计院联合体。中标金额为25967800.00元（其中：勘察216000.00元，设计440000.00元，工程施工25311800.00元）。

2）调整情况 2021年11月进行预算调整，调整后的项目总投资3252.30万元，工程费用2810.55万元（其中：道路工程1530.23万元，照明工程134.62万元，给排水工程1145.70万元），工程建设其他费用347.52万元，预备费94.22万元。该项目2021年度安排年度预算资金为17.18万元。

3）完成验收 项目于2020年12月份完成竣工验收，并实现通车。

2．项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）．

项目资料、招投标文件以及项目明细账等过程性资料较齐全完备。该项目管理较规范，按时按量的完成进度、实施质量、预算执行进度进行全过程管理，提高工程效率。

资金管理

根据专项资金的相关管理规定，采取专款专用、专账核算，建立了项目资金台账和严格的资金审批和拨付程序，确保资金管理的安全可靠。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（二）评价组织实施及流程

1）前期准备

根据下发的有关文件要求，我委迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2）组织实施

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，产业园成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对2021年度专项资金开展了绩效评价工作。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

云香路依法依规建设，建设背景、建设方案、资金筹措、综合效益等方面的分析，本项目建设规模适宜，建设方案合理，经济技术可行，符合《玉林中医药健康产业园总体规划》（2013-2030）的要求。是园区交通发展、物流运输及生产生活的需要；是改善投资环境，加快工业化和城镇化进程的需要；项目建成后能完善产业区功能配套设施，有效的满足区域需要的功能性建设。

- 绩效分析

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我委组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我委组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了绩效评价报告，自评报告分数为100分。

- 总体自我评价

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，依法依规完成招投标采购工作，能按现有的工作面完成施工工作。

项目绩效评价总分为100分。

- 主要经验做法、存在的问题和原因分析五、工作改进建议

（一）主要经验及做法

1、成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。

成立内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法使用。

2、规范资金拨付流程

在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、项目部门负责人、财务部负责人、包联领导、分管财务领导、主要领导等，从严把关。

（二）资金使用过程存在的问题

我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

（三）工作建议

1、建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

2、理顺资金管理体制。要明确政府和各主管部门在专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。对资金的管理，要由财政和主管部门建立健全系统的管理制度，规范资金使用，做到专款专用。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，要抄送相关部门，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。