- 2022年度玉东新区区域评估项目

- 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1．项目立项背景:

为深化“放管服”改革、全面开展工程建设项目审批制度改革和优化营商环境的决策部署要求，推进玉林市玉东新区区域评估工作，根据《玉林市工改办等8部门关于印发玉林市推广区域评估制度实施方案的通知》（玉工改办〔2020〕8号）和《2021年广西持续优化营商环境行动方案》（桂政办电〔2021〕68号）及玉东新区工委管委的工作部署，由玉东新区行政审批局委托中介机构广西吉奥力吉地质勘查有限公司与广西测震工程有限公司联合体完成玉东新区核心区范围内压覆矿重要矿产资源、环境影响评价、节能评价、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、防洪影响评价、水土保持方案编制 、水资源论证共8项区域评估工作。

2．资金用途及目的:

- 为进一步优化玉东新区营商环境，减轻企业工程报建经济负担，我单位对玉东新区核心区区域评估面向社会进行了公开招标，由中标单位对玉东新区核心区范围内压覆矿重要矿产资源、环境影响评价、节能评价、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、防洪影响评价、水土保持方案编制 、水资源论证进行区域评估。项目2022年度预算目标为40万元，2022年实际仅支付了10万元评估费。

（二）项目资金管理使用情况。

1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

- 项目经费来源于玉东财政拨款，合同总金额为298.8万元。

2．项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

- 项目合同总金额为298.8万元。根据合同约定甲方需支付乙方预付款136.46万元，2021年及2022年共支付了40万元（其中2021年已支付30万元，2022年已支付10万元）。由于资金紧缺，其余费用未支付，8项区域评估工作，目前只完成了1项。

3．项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

- 根据甲乙双方签订合同的约定及玉东新区相关财务要求支付，符合要求。

4．项目资金支出及拨付合规性情况。

- 由于疫情及财政资金紧缺问题，2022年度仅拨付了10万元编制费用。项目经费申请及拨付均符合玉东新区相关财务规定。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

未按年初绩效目标完成绩效任务。

（四）项目组织管理情况。

1．项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

- 为深化“放管服”改革、全面开展工程建设项目审批制度改革和优化营商环境的决策部署要求，推进玉林市玉东新区区域评估工作，根据《玉林市工改办等8部门关于印发玉林市推广区域评估制度实施方案的通知》（玉工改办〔2020〕8号）和《2021年广西持续优化营商环境行动方案》（桂政办电〔2021〕68号）及玉东新区工委管委的工作部署，由玉东新区行政审批局委托中介机构广西吉奥力吉地质勘查有限公司、广西测震工程有限公司联合体完成玉东新区核心区范围内压覆矿重要矿产资源、环境影响评价、节能评价、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、防洪影响评价、水土保持方案编制 、水资源论证共8项区域评估工作。由于资金紧缺，预付款未能足额拨付，8项区域评估工作目前只完成了1项。

2．项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）．

（1）确定中标单位；

（2）中标单位根据相关专业要求开展各项评估工作；

（3）评估报告报相关行业主管部门及专家会审查且获得批复。

二、项目评价工作开展情况

玉东新区行政审批局根据合同约定，核查中标单位是否按质按量完成各项区域评估工作，并要求中标单位编制的各项区域评估报告必须通过相关行业主管部门或专家会审查。不符合以上条件的均不予支付相关费用。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

- 由于疫情及财政紧张等综合因素导致2022年项目资金未落实到位，导致我单位不利于开展后续工作。

（二）绩效分析

因疫情及财政紧张等不可控因素导致项目预算缩减，未能完成绩效目标，我局正积极沟通寻找解决方法。

（三）总体自我评价

评估工作仍在开展，合同期未截止，资金暂未拨付，总体评价较好。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析五、工作改进建议

无