附件4

部门整体支出绩效自评表

| 预算部门（单位）名称 | 玉林市玉东新区城市管理监督局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 24333 | 24333 |  | 415.88 | 100 | 9 | 90 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算： |  |  |  |  | 其中：基本支出： |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：24333 |  |  |  |  | 项目支出： |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完善玉东新区各项市政道路设施建设 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 教育东路整体提升工程 |  | 5.71万平方米 | 86% |  | 2 | 土地征收未完成 |
|  |  |  | 东秀路（石棠路至文苑路段）道路工程 |  | 道路工程，给、排水工程、照明工程、电力电信工程、交通工程、绿化工程 | 86% | 20 | 1 | 项目质保期未满 |
|  |  |  | 人民东路（二环路至秀水路段）景观改造工程 |  | 年底全面完成玉北大道（二环路至秀水路段）景观改造工程 | 96% |  | 1 | 财政资金短缺 |
|  |  |  | 人民东路（二环路至秀水路段）强弱电迁改工程 |  | 竣工验收 | 98% |  | 2 | 财政资金短缺 |
|  |  |  | 人民东路（二环路至秀水路段）地下管线提升工程 |  | 地下管线提升符合国家建设标准 | 98% |  | 1 |  |
|  |  |  | 康旺路及金旺路（富安路至江滨路段）道路工程 |  | 建设一条符合国家道路标准建设的道路 | 96% |  | 1 |  |
|  |  |  | 石棠路、九岭路及名榜路道路工程 |  | 道路总长约320m | 96% |  | 0 | 用地无法办理 |
|  |  |  | 金榜路南延长线道路工程 |  | 建设道路长度 | 90% |  | 0 | 前期手续未完成 |
|  |  |  | 茂林镇陂石石东至国道324线二级公路建设项目 |  | 设道路长度、宽度 | 86% |  | 0 | 用地无法办理 |
|  |  |  | 玉东新区数字城管信息系统（I期）项目 |  | 建设玉东新区数字城管扩展应用系统 | 90% |  | 0 | 前期未完成 |
|  |  |  | 育辉高级中学至井龙村段电力迁改工程 |  | 已迁改 | 98% |  | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障道路建设质量，符合国家道路建设基本标准 |  | 符合 | 90% | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 建设玉东新区数字城管扩展应用系统 |  | 提升全市城市管理信息化 | 89% |  | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 |  | 96% | 82% | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 完成时间 |  | 12月底前 | 88% |  | 0 |  |
|  |  |  | 完工及时率 |  | 96% | 86% |  | 0 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程成本 |  | 24333万 | 90% | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 资金使用率 |  | 86% | 80% |  | 0 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动玉东新区经济发展 |  | 提升 | 86% |  | 0 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善人们出行环境，推动玉东新区城市发展进程 |  | 提高 | 89% |  | 0 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完工工程，设备使用寿命达标率 |  | 96% | 90% |  | 0 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥90% | 96% | 10 | 1 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：唐燕梅      填报日期：2023年3月6日         联系电话：0775-2339063     单位负责人签字：易冬春