附件1

2022年度预算项目绩效评价报告

（一事一议农村公益事业财政奖补项目本级

配套资金）

一、项目的基本情况

- （一）项目立项情况

1.项目立项背景

根据玉林市财政局《玉林市财政局关于提前下达2022年农村综合改革转移支付预算的通知》（玉市财基〔2021〕7号）文件精神，为做好我去2022年村级公益事业财政奖补工作，推进乡村振兴建设，以党的十九大和自治区党委政府有关实施乡村振兴战略、美丽乡村建设等一系列部署和要求为统领，以服务居民群众为宗旨，以实现社区规范化建设为目标，以推进社区减负增效为重点，按照科学规划、试点先行、重点突破、逐步铺开的工作思路，进一步强化社区管理服务功能，夯实基层群众自治基础，不断提升社区服务质量和水平，不断提高居民群众满意度和幸福感，为建设和谐美丽新玉林奠定坚实基础。”

2.资金用途及目的

资金用途：全部用于拨付茂林镇各社区农村公益事业建设财政奖补经费。

资金目的：全面深化农村综合改革，加快推进农村基础设施和社会事业发展，促进社会主义新农村建设。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况

- 截至2023年1月底已全部竣工完成验收。农村公益事业财政奖补项目年初预算金额13万元。

- 2.项目资金实际使用情况

一般公共预算拨款主要用于以下项目：共有37个项目，其中道路硬化17个，文化广场硬化1个，水渠15个，太阳能路灯亮化工程4个。具体如下：

- 修建道路的社区有：茂林社区5个、金谷社区1个、陂耀社区1个、新寨社区2个、车垌社区1个、长望社区5个、大囊社区1个、榕楼社区1个。

- 修建文化广场的社区有：车垌社区1个。

- 修建水渠的社区有：金谷社区2个，大芦社区1个，泉东社区1个，新寨社区3个，鹿潘社区1个，长望社区7个。

- 修建路灯的社区有：陂石社区1个，新寨社区1个，鹿峰社区1个，车垌社区1个。

3.项目资金管理情况

严格执行项目资金管理制度、办法，财政奖补资金做到不挪用、不截留。统一使用管理。规范了资金来源、支出范围、使用管理、监督管理，村民筹集的资金、村集体资金、村民捐赠资金，全部进入村级总账，设置专户，按照“村账镇管村用”制度管理使用，做到专户管理、单独核算，确保资金安全。

- 4.项目资金支出及拨付合规性情况

一般公共预算拨款总投入13万元，资金实施100%、投资完成100%，截至2022年12月31日农村公益事业建设项目资金完成支出0万，占预算的0%，因财政资金紧张，故本次资金拨付完成率较低。项目资金专款专用，项目业主根据工程进度情况提出拨款申请，我镇根据提交的申请材料向玉东新区管理委员会办公室打经费请示，经审核后，依据区管委批复精神及资金拨付程序，拨付工程进度款。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况

我镇高度重视，主要领导亲自部署，分管领导主抓落实，组织专门的业务人员人员跟进项目和资金的落实，并依照计划进度组织做好项目的规划设计、招投标、施工、竣工验收、资金等管理工作。

2.项目管理情况

对项目资金实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、拨付使用。强化监管，落实专人定期或不定期到工程现场对项目建设情况进行检查和监督，及时协调困难和问题，保证工程质量，确保项目建设顺利进行。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建情况

根据项目资金投入落实情况、项目审核情况、项目效益、群众满意度情况来评价。

（二）评价组织实施

按照既定的绩效目标，组织人员对项目完成情况进行评价，结合年度项目资金落实实际情况，并查阅项目材料，对各项指标进行评分。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

- 2022年我镇纳入农村公益事业建设财政奖补实施的37个项目受益群众达约1.14万人。根据服务对象满意度调查情况，项目村的农民实际满意度为100%，项目村的村干部实际满意度为100%。从满意度调查结果来看，受益群众对项目建设的效益是认可的。同时提高了社区居民精神生活，增强社区居民的归属感和向心力以及塑造良好的人文氛围，维系社区良好的人际关系、提高生活环境空间质量。

（二）总体自我评价

- 对绩效指标完成情况自评得分75分，预算执行率得分0分，合计自评总分为75分。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

（一）主要经验做法

- 已按项目要求有序开展，并完成了申报、竣工、验收工作。

（二）存在的问题和原因分析

- 1.组织协调难。少数村民由于顾及个人利益，全局观念淡薄，当集体利益与个人利益、长远利益与当前利益发生冲突时，协调难度大，比如：道路硬化扩大需占用到个人土地时尤为突出。

- 2.路灯协调难。申报前，社区及各村队长没能根据道路实际情况申报路灯数量；施工中，施工方没能及时与社区、政府沟通，出现安装路灯过疏，安装地点不符合路灯安装要求。

- 3.申报材料不规范。上报政府项目名称与材料名称不一致；道路修建中出现纠纷导致长度不能按实际上报长度完成；日期没能根据实际开工填写。

- 五、工作改进建议

- 1.在政策宣传上下功夫。提高干部和群众对农村公益事业财政奖补重要性的认识，提高干部和群众的公益意识，有效促进农村公益事业财政奖补规范有序开展。

- 2.在人员培训上下功夫。农村公益事业财政奖补项目推动的关键在于村级，村里的工作人员在项目规划、实施方面有决定性作用，村上工作人员对政策理解、把握水平只有通过培训学习来逐步提高。

3.在材料规范上下功夫。申报前，分项目申报，严格审核项目内容；施工中准确上报项目、资金进度；完工后实地勘察严格按照标准验收，完善申报材料。