附件3

2023年度玉林市玉东新区征地事务中心部门预算绩效自评报告

一、预算基本情况

本部门2023年度总支出7018.56万元，完成年初预算的14.71%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出25.49万元，完成年初预算的81.18%，主要用于在职人员工资津补贴管理方面的支出。

2.卫生健康支出14.02万元，完成年初预算的84.41%，主要用于在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。

3.住房保障支出13.07万元，完成年初预算的83.25%，主要用于职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.城乡社区支出6734.32万元，完成年初预算的14.21%，主要用于征拆过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

5.自然资源海洋气象等支出231.67万元，完成年初预算的98.51%，主要用于自然资源管理等方面的支出。

二、自评工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23.42万元，占一般公共预算项目支出总额的8.24%。对2023年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6733.46万元，占政府性基金预算项目支出总额99.99%万元。

- 自评结果及分析

本单位根据年初设定的绩效目标，部门绩效自评得分为95.64分，自评结果一等等级。

- 项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例80.00%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目评为四等，占项目总数比例20.00%。自评发现的主要问题及原因：各安置区水电项目未能完成指标；原因是征拆资金紧缺，受房地产持续低迷，土地出让受到严重影响。

四、自评发现的问题和改进措施

项目推进过程中存在的问题：一是资金紧缺导致部分项目资金未能及时到位。原因分析：近年来受房地产低迷影响，土地出让受到严重影响，造成财政资金紧缺。二是用地指标难落实。原因是市级重点项目缺旱改水指标、缺增减挂指标均占用了一定面积。三是群众期望值过高。原因是受物价上涨的影响，对补偿标准不满，都在持观望态度。

改正措施：下一步，一是我中心将明确主攻方向，集中力量攻坚重点项目。二是加强政策宣传，积极引导农民主动参与到征地拆迁工作。三是加强资金有效利用和管理，强化与财政部门工作对接，确保征拆工作顺利推进。四是不断创新工作方法，采取切实有效措施，细化工作任务，层层压实责任。五是加强监督检查，确保征拆工作公平、公正、公开依法有序，高质量推进。

附：1.项目自评汇总表（格式附后）

玉林市玉东新区征地事务中心

2024年4月13日