部门整体支出绩效评价自评报告

（ 2024年度）

项目名称 ：      部门整体支出绩效

项目单位 ：  玉林市玉东新区建设局  （公章）

主管部门 ：  玉林市玉东新区管理委员会

评价类型  事前评价□      事中评价□       事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价□

玉林市玉东新区建设

2024年度部门整体支出绩效

自评报告

一、概况：

（一）单位基本职能

1、负责新区的城市规划、建设等行政管理和监督工作，承担城乡建设规划的编制、管理和实施，组织重大建设项目的选址和可行性研究。

2、承担建筑施工、工程质量监督、竣工验收等管理工作。

3、承担房地产市场监管、乡村建设与管理。

4、协调开展新区市政基础设施建设工作后续维护工作。

5、负责新区公租房、廉租房、棚户区改造、安置区建设和分配入住等保障性安居工程的建设管理。

6、实施国有土地上房屋征收补偿工作；协调新区重大项目建设过程中的重大事项。

# （二）年度主要工作概述

按照上级财政部门要求和2024年度部门整体支出、资金绩效评价的指标内容，我局对照年初预算安排的资金情况，以事实为依据，从绩效目标管理、资金分配使用、预算指标执行及完成情况等方面，客观公正地进行自评。经自查自评，2024年度全局各项指标任务总体进展顺利，全年的预算经费执行情况较好，现将有关自查评价情况报告如下：

二、部门整体支出绩效目标设置及自评工作开展情况

（一）部门整体支出绩效目标设置

1.城市规划建设日常业务开展工作方面

我局坚持大城市的发展目标和战略导向，重点聚焦空间布局、基础设施、产业经济、生态环境等核心内容，推进玉东新区城乡一体化进程，积极开展好日常业务工作，合理安排使用日常办公经费。

2.城市规划管理方面

根据玉东新区建设发展需要，优化空间布局，编制和修编约16个规划，以规划为导向，指导城市建设。

3.完善城市配套建设方面

完善1条市政道路建设，推进新区城市路网建设，提升城市配套水平，亮化城市名片。

（二）工作开展情况

根据上级相关文件要求，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。

2024年我局充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金、成效明显，主要体现在以下几个方面：一是狠抓资金使用效率，二是保障单位各项工作开展顺利，三是所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定，通过会审联签，进行国库集中支付。四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

三、职责履行绩效目标完成情况

（一）工作开展情况：一是根据市国土空间规划城镇开发边界，优化调整文体南片区玉北大道两侧产业类型及建设时序。二是组织开展编制了《玉林玉东新区土地征收成片开发方案》《玉北大道两侧控制线详细规划》，谋划规划调整数字经济城和陂石棚户区的建新区方案。三是成功出让了玉林经济开发区胜利东路与纵五路交叉口西北侧工业用地，土地成交价670万元。四是由我局负责建设的文体路延长线（人民东路至南流江边段）道路工程，总投资3.3亿元，目前正进行项目填土工作。五是棠梨路绿化、道路、人行道提升改造工程已改造完成；玉东一中学生活污水截污处理站已建设完成，茂林镇南药特色小镇配套污水管网工程项目已建设完成。六是有序推进高压线迁改工作。玉东新区220kV冠望线（文苑路至龟山路段）已开工迁改；玉东湖周边高压线迁改工程已完成立项、可研及初步设计批复，正在施工图编制工作；文体南路片区高压线迁移改造工程已完成立项批复，可研报告已编制完成并已通过供电局审核。七是高效推进玉东新区城市排水防涝管道项目前期报建及建设，项目已开工建设，已完成工程量的50%。八是2024年共进行了公共租赁住房分配2次，分配公租房27套，对3个公租房小区合同到期的共约450户承租户开展年度审核工作。九是加快推进安置房分配。完成了大芦城市棚户区改造项目286套安置基础分配，并完成陂石棚户区改造项目197户家庭331个指标的安置材料审核。十是在建筑业、经营性自建房、燃气市场、住宅小区等住建领域加强开展了治本攻坚三年行动，及时制定了《玉林市玉东新区住房城乡建设系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》并认真贯彻落实，确保实现“零事故、零伤亡”目标。

（二）预算执行及管理情况

我局2023年初预算数为2038.67万元，支出决算数为15630.84万元，完成年初预算的766.72%。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金576.67万元，占一般公共预算项目支出总额的9.92%。组织对市政道路基础设施建设项目、污水处理项目、安置、棚户区改造项目等12个项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1462万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.38%。

四、存在的主要问题

预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，继续完善规范的预算制度和标准化管理体系。

五、下一步改进的措施

健全财务管理制度，合理进行全面预算编制，不断完善全面预算管理系统，进一步规范财务管理工作。

玉林市玉东新区建设局

2025年9月28日